# FALIN — Decisão de Escopo Final do Artigo (SBESC 2026)

Preparado em: 25/07/2026 Prazo de submissão assumido neste projeto: 02/08/2026

⚠ Alerta encontrado na pesquisa — verificar HOJE: o site oficial do SBESC 2026 (sbesc.lisha.ufsc.br) lista em duas páginas diferentes (“Call for Papers” e “Instructions for Authors”) a data “Paper submission: July 10, 2026”, com uma notícia de “Deadline Extension announced” datada de 8 de julho de 2026 — mas sem a nova data explícita nessas páginas. Isso diverge do prazo de 2 de agosto usado até aqui neste projeto. Antes de fechar qualquer decisão de escopo, confirme a data real diretamente no sistema de submissão (JEMS: jems3.sbc.org.br/events/628) ou por e-mail com os organizadores — se o prazo já tiver passado ou for muito mais próximo do que o assumido, isso muda tudo abaixo.

## 1. Situação atual

Artigo (misc/docs/paper/main.tex) — já quase pronto, mas 100% em nível de software: Introdução, Trabalhos Relacionados, Framework FALIN (transformação GAF/STFT + arquitetura CNN+XGBoost), Resultados (fronteira de Pareto acurácia × MACs contra LSTM-FCN) e Conclusão estão escritos. Nenhuma seção atual menciona síntese real em FPGA — toda a alegação de custo de hardware hoje é baseada em contagem de operações MAC, não em números de área sintetizados.

Trabalho de hardware já feito (fora do artigo, no repositório):

- CNN escrita à mão em Verilog (não foi gerada por HLS), parametrizada para os 10 datasets.

- Validação funcional (simulação bit-exata contra o modelo inteiro de referência): concluída em 8 de 10 datasets (ElectricDevices, StarLightCurves, Wafer, ECG5000, TwoPatterns, FordA, FordB, Yoga), com queda de acurácia float→inteiro abaixo de 0,1 ponto percentual em todos os casos. Faltam Mallat e FacesUCR (só falta o run.sh alcançá-los).

- Estimativa analítica do custo de transformação sensor→imagem (GAF + resize), sem RTL novo: concluída para os 10 datasets. Pior caso (sequências mais longas) fica abaixo de 9,5% dos MACs da CNN e abaixo de 0,1% dos ciclos da CNN — a transformação não é o gargalo.

- Contagem de células via Yosys (síntese “coarse”, sem mapeamento tecnológico completo): concluída para 3 de 10 datasets, como estimativa de fallback.

- Síntese real via Vivado (números reais de LUT/FF/BRAM/DSP/BUFG): dois bugs de ferramenta já corrigidos (limite de 1.000.000 bits por variável; caminho relativo de ROM que não funcionava no fluxo do Vivado). No momento travada por falta de RAM na máquina usada.

## 2. Nota importante sobre a categoria “Work in Progress” do SBESC

Pesquisei isso agora e é diferente do que normalmente se imagina: “Work in Progress” no SBESC não é uma trilha de submissão separada, com prazo ou formulário próprio. Segundo a página oficial de instruções:

“Work in Progress is a category determined by the Program Chairs after the review process.”

Ou seja: você submete um artigo completo normal (até 6 páginas, mesmo prazo, mesmo sistema), e são os revisores/coordenadores do programa que decidem, depois da avaliação, se o trabalho é maduro o suficiente para artigo completo ou se deve ser aceito como “Work in Progress” (reduzido para até 4 páginas na versão final, publicado no SBC Open Library com DOI normalmente).

Isso muda a Rota 3 na prática: não existe uma ação de “deixar como WiP” a ser tomada antes da submissão — o que existe é submeter o artigo mais honesto e completo possível dentro do prazo, e aceitar que o pior cenário realista não é rejeição, e sim uma publicação “Work in Progress” (que ainda é uma publicação real, indexada, com DOI).

## 3. As três rotas

### Rota 1 — Seguir apenas com a implementação em software

O que significa: manter o artigo essencialmente como está hoje — fronteira de Pareto acurácia × MACs, sem alegar números de síntese real (LUT/FF/BRAM/DSP), mas podendo incluir a tabela de validação funcional (8-10 datasets, simulação bit-exata) e a estimativa analítica de custo de transformação como evidências adicionais e honestas de que a CNN é hardware-viável.

- Prós: risco quase zero de não terminar a tempo; independe de resolver o problema de RAM do Vivado; esforço restante baixo (~1-2 dias de revisão de texto).

- Contras: o título do artigo já promete um “FPGA Accelerator” — um revisor pode perguntar diretamente “onde estão os números reais de hardware?”; enfraquece a alegação central de “hardware-aware” se nenhuma evidência de síntese aparecer.

- Esforço restante: baixo.

### Rota 2 — Continuar tentando sintetizar a CNN em FPGA (Vivado) para números reais de LUT/FF/BRAM/DSP

O que significa: continuar tentando resolver o travamento por RAM antes do prazo.

Caminhos técnicos possíveis, do mais simples ao mais trabalhoso:

- Fechar outros programas (navegador, etc.) e tentar a síntese novamente na mesma máquina.

- Sintetizar cada uma das 3 camadas convolucionais separadamente (fora de contexto, uma por vez) em vez do pipeline inteiro de uma vez — pico de RAM bem menor, ainda são números reais do Vivado, só que por módulo em vez de um relatório único.

- Usar uma máquina com mais RAM (laboratório da UFV, por exemplo), se houver acesso antes do prazo.

- Se nada disso funcionar a tempo: usar o fallback já pronto — contagem de células do Yosys (coarse) + estimativa analítica de MACs — apresentado honestamente como “estimativa de recursos”, não como número verificado pelo Vivado.

- Prós: fortalece muito a alegação central de “FPGA Accelerator”; números reais de LUT/FF/BRAM/DSP são exatamente o que um revisor da área espera ver; todo o RTL já está pronto e funcionalmente validado — só falta a etapa de síntese.

- Contras: risco real de não fechar a tempo, dado o histórico recente de bugs (limite de variável, depois caminho de arquivo, agora RAM) e o pouco tempo restante; pode consumir tempo que falta para revisar o texto do artigo em si.

- Esforço restante: médio-alto, com incerteza — depende de resolver um problema de infraestrutura (RAM) que não está sob controle direto do código.

### Rota 3 — Deixar o artigo como “Work in Progress”

O que significa, na prática (ver seção 2 acima): não é uma submissão diferente — é submeter o melhor artigo possível dentro do prazo (Rota 1, com ou sem os números da Rota 2) e aceitar que os revisores podem classificá-lo como WiP se julgarem que a validação de hardware ainda não está madura o bastante para artigo completo.

- Prós: remove a pressão de “tudo ou nada” — não existe cenário onde o trabalho feito até agora “não serve para nada”; ainda resulta em publicação real, com DOI, no SBC Open Library.

- Contras: menor peso/visibilidade percebidos que um artigo completo indexado no IEEE Xplore; só se aplica a versões em português/espanhol ou já classificadas como WiP pelos revisores (não há atalho para isso).

- Esforço restante: nenhum adicional — é uma consequência possível da revisão, não uma tarefa a fazer.

## 4. Recomendação

Dado o quadro acima, a rota mais segura não é escolher 1, 2 ou 3 isoladamente, e sim:

- Hoje: confirmar o prazo real (ver alerta no topo) — é a maior incerteza e a mais rápida de resolver.

- Em paralelo, com prazo curto e definido (ex.: até 2 dias): tentar a Rota 2 de forma oportunista, começando pela opção mais barata (fechar programas e tentar de novo; depois síntese por camada). Todo o RTL já está pronto e correto — o único obstáculo é a etapa final de síntese.

- Independentemente do resultado da Rota 2: já deixar a Rota 1 pronta como base garantida — texto revisado incluindo a tabela de validação funcional (8-10 datasets) e o custo analítico de transformação, que já são evidências reais de hardware-viabilidade, mesmo sem números de área sintetizados.

- Se os números do Vivado saírem a tempo: incorporá-los como a peça final, fortalecendo a Rota 1 para a versão mais completa possível.

- Se não saírem: submeter mesmo assim a versão da Rota 1. Pelo que a Rota 3 esclarece, o pior cenário realista não é a rejeição — é uma publicação como “Work in Progress”, que ainda é uma publicação válida.